ACTA DE REUNIÓN

| DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha: | 11-03-2024 | Hora inicio: | 09:00 | Hora fin: | 09.30 |
| Lugar: | Dirección de Tecnologías e Información |  |  |  |  |
| Tema: | Inicio del proyecto - Socialización de las actividades específicas relacionadas al proyecto "Implementación de un sistema provincial integral para la gestión de los GAD’s". |  |  |  |  |

AGENDA

- Realizar la presentación del equipo de trabajo. - Realizar el kick off del proyecto "Implementación de un sistema provincial integral para la gestión de los GAD’s". - Realizar la socialización de las actividades relacionadas al proyecto "Implementación de un sistema provincial integral para la gestión de los GAD’s".

COMENTARIOS / OBSERVACIONES

- El Director de Tecnologías e Información del CONGOPE, realiza la presentación del equipo de trabajo que actualmente desarrolla las actividades referentes a TICS de la institución, y solicita al personal de trabajo se dé la inducción acerca del sistema SFGProv, al personal contratado con el propósito de conocer el funcionamiento actual del sistema y poder plantear las propuestas de mejora del mismo. - Se indica que las actividades del equipo contratado son - Participar en el proceso de actualización tecnológica del sistema SFGProv. - Desarrollar y supervisar la implementación de nuevas funcionalidades y mejoras que se realicen al sistema. - Colaborar estrechamente con el equipo existente, aportando experiencia técnica y contribuyendo a la integración de tecnologías actuales. - Elaborar manuales técnicos que permiten una transferencia de conocimiento transparente de lo implementado. - Los productos a ser desarrollados son los siguientes: - Documentos de Requerimientos de Módulos - Informes de Avances - Código del Módulo / Aplicativo - Manuales Técnicos - Manuales de Usuario

| COMPROMISOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Responsable de ejecución | Fecha de entrega | Observación |
| Inducción al personal contratado acerca del funcionamiento del sistema SFGProv | Lenin Illapa | 16/03/2024 |  |

| ASISTENTES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Institución | Nombres y apellidos | Cargo | Correo electrónico | Firma de responsabilidad de lo acordado |
| CONGOPE - DTI | Lenin Marcelo Illapa Flores | Analista Informático | LIllapa@congope.gob.ec |  |
| CONGOPE - DTI | Renan Mauricio Guerrero Cando | Analista Informático | rguerrero@congope.gob.ec |  |
| CONGOPE - DTI | Joe Xavier Ortiz Oñate | Analista Informático | xortiz@congope.gob.ec |  |
| CONGOPE - DTI | Norma Elizabeth Arcos Pilaluisa | Profesional Contratado | narcos@congope.gob.ec |  |
| CONGOPE - DTI | Edwin Javier Chillogallo Solano | Profesional Contratado | echillogallo@congope.gob.ec |  |
| CONGOPE - DTI | Vinicio Paul Rodríguez Oña | Director | vrodriguez@congope.gob.ec |  |