INFORME DE ACTIVIDADES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

PROYECTO: “Implementación de un sistema provincial integral para la gestión de los GAD’s”

Dirección de Tecnologías e Información

Elaborado por: Mgs. Norma Arcos

Cargo: Analista de Proyectos de Desarrollo de Software

Actividades ejecutadas: De 11 de marzo al 18 de diciembre del 2024

Versión 1.0

Fecha de emisión: 18 de diciembre de 2024

Quito – Ecuador

Contenido

1.	ANTECEDENTES	3

2.	PRODUCTOS	4

3.	ARQUITECTURA Y ESTADO DEL PROYECTO	5

4.	INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2024	5

5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	6

6.	OBSERVACIONES	7

7.	ANEXOS.	7

8.	FIRMAS	7

# ANTECEDENTES

- El artículo 148 del Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público, establece: “Art. 148.- De los contratos civiles de servicios.-La autoridad nominadora podrá suscribir contratos civiles de servicios profesionales o contratos técnicos especializados sin relación de dependencia, siempre y cuando la UATH justifique que la labor a ser desarrollada no puede ser ejecutada por personal de su propia entidad u organización, fuere insuficiente el mismo o se requiera especialización en trabajos específicos a ser desarrollados, que existan recursos económicos disponibles en una partida para tales efectos, que no implique aumento en la masa salarial aprobada, y que cumpla con los perfiles establecidos para los puestos institucionales y genéricos correspondientes. Estos contratos se suscribirán para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales y se pagarán mediante honorarios mensualizados. - Las personas a contratarse bajo esta modalidad no deberán tener inhabilidades, prohibiciones e impedimentos establecidos para las y los servidores públicos. Tratándose de personas que hayan recibido indemnización o compensación económica por compra de renuncia, retiro voluntario, venta de renuncia u otras figuras similares, no constituirá impedimento para suscribir un contrato civil de servicios, conforme lo establece la LOSEP y este Reglamento General. - (…)”.

- El CONGOPE, entidad asociativa de los gobiernos autónomos provinciales de carácter nacional, de derecho público con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, autoriza la contratación civil de servicios profesionales de conformidad con el informe constante en el memorando No. DA-2024-0205-M de 01 de marzo de 2024 de la Dirección Administrativa del CONGOPE para la contratación civil de servicios profesionales de conformidad con el contenido de los memorandos de la Dirección de Tecnologías e Información del CONGOPE Nro. CONGOPE-DTICS-2024- 0043-M y Nro. CONGOPE-DTICS-2024-0044-M de 29 de febrero de 2024 y 01 de marzo del mismo año, respectivamente. La directora ejecutiva autorizó proceder de acuerdo con el respectivo recorrido del sistema Quipux.

- Las actividades que desempeñará el profesional contratado son específicas relacionadas al proyecto "Implementación de un sistema provincial integral para la gestión de los GAD’s", de conformidad al requerimiento presentado por el Director(a) de Tecnologías e Información, en los términos de referencia, y que se detallan en el numeral "3. Responsabilidades y Tareas del Profesional", de dichos términos.

- El profesional deberá cumplir las siguientes responsabilidades y tareas:

  - Participar en el proceso de actualización tecnológica del sistema SFGProv.

  - Desarrollar y supervisar la implementación de nuevas funcionalidades y mejoras que se realicen al sistema.

  - Colaborar estrechamente con el equipo existente, aportando experiencia técnica y contribuyendo a la integración de tecnologías actuales.

  - Elaborar manuales técnicos que permiten una transferencia de conocimiento transparente de lo implementado.

- La profesional generará los siguientes productos:

  - 1. Documentos de Requerimientos de Módulos:

Historias de Usuario: Desglose de los requisitos en historias de usuario con criterios de aceptación, priorizados por el Product Owner para la implementación del “Sistema Provincial Integral para la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales”.

  - 2. Informes de Avances:

Informe de Revisión de Sprint: Actualización al final de cada sprint que incluye el progreso realizado, las historias de usuario completadas y cualquier impedimento.

  - 3. Código del Módulo / Aplicativo:

Entregas Incrementales: Proporcionar entregas incrementales al final de cada sprint, con código funcional y comentarios sobre posibles mejoras.

  - 4. Manuales Técnicos:

Documentación de Arquitectura y Diseño: Descripción de la arquitectura y diseño del sistema, actualizada al final de cada sprint según los cambios realizados.

  - 5. Manuales de Usuario:

Guía de Usuario Actualizada: Manual del usuario que refleja las funcionalidades implementadas en el sprint más reciente.

- Plazo

La duración del presente contrato es de diez (10) meses calendario contados a partir de su suscripción.

Con fecha 11 de marzo de 2024, se firmó el contrato de servicios profesionales cuyo objetivo es contar con una profesional que desempeñe el puesto de Analista de Proyectos de Desarrollo de Software del “Proyecto de Implementación del Sistema Provincial Integral para la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales (GADP)”

# PRODUCTOS

Se ha venido realizando la entrega de los siguientes productos:

- Documentos de Requerimientos de Módulos.

- Informe de Revisión de Sprint

- Código del Módulo / Aplicativo

- Manuales Técnicos

- Manuales de Usuario

# ARQUITECTURA Y ESTADO DEL PROYECTO

La arquitectura del proyecto se encuentra en cada uno de los Informes de Revisión de Sprint y Estado de Proyecto.

# INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2024

De las obligaciones antes mencionadas durante el período comprendido de 11 de marzo al 18 de diciembre de 2024, se procedieron a realizar las siguientes actividades y productos relacionadas directamente al proyecto de desarrollo del sistema financiero:

- Aplicación de Metodología Scrum

- Arquitectura y alojamiento del proyecto en cuenta de github.

- Planificación de las actividades de desarrollo realizadas

- Informe Técnico de Planificación del Sistema y hoja de ruta.

- Reuniones Sprint

- Historia de Usuario del sprint

- Actas de reunión del sprint

- Informe de Revisión de Sprint

- Informe Actividades Semanales

- Documentación de Arquitectura y Diseño

- Entrega de Código del Módulo / Aplicativo  Back y Front, optimización de código mediante Sonar Qube

- Desarrollo del Módulo de Inventario  y Presupuesto

- Manuales de Usuario: Manual de Git, Estándar de Programación, Clonación de Proyecto

- Reunión con administradora de contrato para revisar avances de actividades delegadas.

En cuanto a actividades administrativas delegadas se realizaron las siguientes:

- Participar en el evento de “Pichincha Bicentenaria - El poder de nosotras en los territorios”

- Informe técnico para la contratación de un ingeniero de soporte.

- Participar en el curso Argis 3.0

- Reunión para Revisión del Sistema Financiero por servicios.

- Informe de necesidad para la compra de licencias de Arcgis.

- Informe de necesidad para Contratos Ocasionales de Analistas de Proyectos y Desarrollo.

- Se realiza la documentación de contingencia del Apagado y Encendido de los servidores.

- Instrumentos metodológicos para el levantamiento de información de los sistemas del Congope.

- Aprobación del Curso para Fundamentos de Contratación Pública.

- Documentación de la implementación del nuevo reporte para Evaluación Presupuestaria por Unidad de Gestión en el portal web del Sistema Financiero de Gobiernos Provinciales.

- Documentación de la implementación del SISTEMA FINANCIERO DE GOBIERNOS PROVINCIALES – SFGPROV para la EPP de Turismo de El Oro.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda involucrar a otros actores relevantes de la institución para obtener una visión más completa y diversa de los requisitos del sistema, esto asegurará que el desarrollo refleje las necesidades y expectativas de todas las áreas involucradas.

- Se debe establecer claramente los usuarios finales del sistema con el propósito de diseñar y desarrollar funcionalidades que cubran las necesidades reales lo cual a su vez contribuye a un proceso de pruebas efectivo.

- Aunque el desarrollo basado en la experiencia interna ha sido útil, es crucial obtener retroalimentación directa de los usuarios finales para ajustar y mejorar las funcionalidades del sistema antes de su implementación final.

- El desarrollo basado únicamente en la experiencia interna limita la capacidad de capturar todos los requisitos necesarios, por lo que es crucial integrar el feedback de los usuarios finales para asegurar el éxito del sistema.

- La implementación de un proceso de pruebas con usuarios finales es clave para identificar y corregir problemas antes de la implementación final del sistema por lo cual es necesaria su participación comprometida y activa.

- Se han llevado a cabo las correcciones realizadas por parte del área de tecnología simulando un área de QA, con estas revisiones se espera en la siguiente fase tener el apoyo de las áreas funcionales para continuar con las debidas mejoras del sistema.

- Se ha colaborado en actividades tanto del proyecto de desarrollo del sistema financiero como tareas de tipo administrativo delegadas por el administrador/a de contrato.

- No se siguió la hoja de ruta planteada ya que se atendió a diversas actividades delegadas en su momento por solicitud del administrador/a de contrato.

# OBSERVACIONES

Actualmente, el avance del sistema ha llegado a un punto en el que los usuarios funcionales han recomendado la inclusión de otros actores de la institución. Esto se debe a que es necesario considerar criterios no solo de una sola área, sino de manera conjunta, para desarrollar una herramienta genérica que sea útil para todos los gobiernos provinciales y empresas públicas.

El equipo de desarrollo está creando funcionalidades basadas en el sistema actual y la experiencia del personal interno de la Dirección de Tecnologías e Información.

Las historias de usuario se continuarán desarrollando una vez que todos los actores se involucren en el proceso de desarrollo del sistema.

Se requiere de la cooperación y apoyo entre direcciones para que se designe el personal funcional que participe activamente en las pruebas de cada fase de desarrollo para obtener un producto de calidad.

# ANEXOS.

# FIRMAS

|  | CARGO | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ELABORADO POR | Mgs. Norma Arcos Profesional Contratado |  | 2024-12-18 |
| APROBADO POR | Marisol León Directora de tecnologías e información |  | 2024-12-18 |